Site informativo e interativo sobre a Umbanda

Vozes de Luanda

Max Araujo da Silva  01261029

São Paulo

Maio, 2026

# Sumário

1. Contexto .............................................................. 3

2. Objetivo .............................................................. 4

3. Justificativa .......................................................... 5

4. Escopo ................................................................ 6

4.1 Descrição resumida ................................................ 6

4.2 Requisitos do Projeto ............................................. 7

5. Recursos Necessários .................................................. 8

5.1 Recursos de hardware .............................................. 8

5.2 Recursos de software .............................................. 8

5.3 Recursos humanos .................................................. 9

5.4 Resultados esperados .............................................. 9

5.5 Partes interessadas ............................................... 10

6. Macro Cronograma ...................................................... 11

7. Premissas e Restrições ................................................ 12

7.1 Premissas ........................................................ 12

7.2 Restrições ....................................................... 12

7.3 Riscos ........................................................... 13

7.4 Limites .......................................................... 13

7.5 Exclusões ........................................................ 13

# 1. CONTEXTO

Em um território invadido, onde povos nativos viviam em comunhão com a natureza, cultuando seus deuses e respeitando todas as formas de vida, viriam a conhecer a maldade do homem branco — maldade que dizimaria povos, nações, que tentaria destruir crenças, saberes e conhecimentos, mas não contava com a resistência daqueles que tentou silenciar.

O Brasil é um país miscigenado, não por ser um país tropical e atrativo ao turismo, mas por ter sido tomado de seus verdadeiros donos. Em meados de 1500 d.C., os portugueses invadiram o Brasil e trouxeram consigo milhões de escravizados do continente africano — sequestrados, torturados e forçados a trabalhar por seus interesses.

A fim de evitar revoluções, os portugueses compravam escravos de regiões diferentes, dificultando a comunicação entre eles. Para extinguir suas religiões — tanto nativas quanto africanas — obrigavam-nos a se catolicizarem, pregando que seus cultos serviam ao diabo. As torturas eram variadas: pregos nos lábios dos que ousavam responder, açoitamentos, privação de comida e água.

Os portugueses falharam. Nada apagaria a fé dos que sofriam. Os cultos permaneceram, aprimorados e ressignificados: orixás foram associados a santos católicos, saberes indígenas foram incorporados, e novos credos foram formados, perpetuando-se até os dias de hoje.

Um desses cultos foi a Umbanda — formada pela luta centenária de africanos e nativos que resistiram à opressão. A Umbanda é uma religião sincrética que reinterpreta elementos de outras crenças. O exemplo mais claro é a associação entre orixás e santos católicos: diante de Santa Bárbara, chamavam Iansã; diante de São Jorge, clamavam Ogum.

Ela existe para que todos, sem exceção de raça, classe social, gênero ou sexualidade, possam se conectar com sua ancestralidade ou buscar ajuda. É um caminho de filantropia e caridade, com o objetivo de trazer luz aos vivos e mortos que dela necessitem.

# 2. OBJETIVO

Desenvolver um site informativo e interativo para todas as pessoas — sejam elas leigas, iniciantes ou já inseridas na Umbanda ou em outras religiões afro-ameríndias — trazendo informações verificadas por um sacerdote, a fim de auxiliar o estudo da religião.

O projeto também visa oferecer uma experiência personalizada ao usuário, com painel de controle individual (dashboard), registro de atividades por entidade acessada e canal de comunicação via sugestões, promovendo o engajamento e a democratização do conhecimento sobre a Umbanda.

# 3. JUSTIFICATIVA

Durante séculos, religiões afro-ameríndias sofreram com o preconceito e a repressão por parte daqueles que se consideravam donos da única salvação. Devido a esse preconceito, os antigos mantinham toda e qualquer informação para si, a fim de proteger seus ritos.

Era quase impossível adquirir conhecimento quando, ou era necessário se tornar filho de santo e aprender com o tempo, ou era preciso comprá-lo de um sacerdote para enfim iniciar suas práticas. Com o tempo, muito desse conhecimento foi perdido, levado aos túmulos daqueles que decidiram guardá-lo, abrindo margem para pessoas de má índole enganarem muitos dos novos iniciados ou leigos.

O "Vozes de Luanda" surge como resposta a esse vazio: um espaço digital seguro, gratuito e acessível, que democratiza o acesso ao conhecimento sobre a Umbanda, combate a desinformação e homenageia a resistência dos povos que construíram essa religião.

# 4. ESCOPO

## 4.1 Descrição Resumida

O projeto consiste em um site informativo e interativo sobre a Umbanda, composto pelas seguintes telas e funcionalidades:

a) Tela de Login e Cadastro

- Formulário de cadastro com nome, e-mail, senha, entidade chefe (frenteiro) e estado.

- Formulário de login com e-mail e senha.

- Validações no front-end e no back-end.

- Dados persistidos no banco de dados via API.

b) Tela de Entidades

- Apresenta as 10 entidades da Umbanda: Preto Velho, Caboclo, Boiadeiro, Erê, Marinheiro, Baiano, Povo Cigano, Exu, Pombagira e Malandros.

- Ao selecionar uma entidade, a página inteira muda de tema visual (cores, imagens e textos) correspondente à entidade escolhida.

- O acesso a cada entidade é registrado no banco de dados para alimentar os gráficos da dashboard.

c) Dashboard

- Acessível apenas para usuários logados.

- Exibe um gráfico de barras com a contagem de acessos por entidade registrados pelo usuário.

- Exibe um gráfico de pizza com a porcentagem de usuários cadastrados que possuem cada entidade como frenteiro.

- Dados carregados dinamicamente via requisições à API.

d) Tela de Agradecimentos

- Página com os contribuintes do projeto e agradecimentos ao sacerdote responsável pela verificação do conteúdo religioso.

e) Footer com Campo de Sugestões

- Presente em todas as páginas.

- Permite que o usuário logado envie uma sugestão com nome e mensagem.

- Dados enviados ao banco via requisição POST à API.

- Confirmação visual exibida após envio bem-sucedido.

f) Cruzadinha Interativa

- Mini-jogo educativo acessível apenas para usuários logados, integrado ao layout da dashboard.

- Grid de palavras cruzadas gerado dinamicamente via Javascript (sem bibliotecas externas), a partir de um arquivo de configuração (palavras.js) contendo 23 palavras relacionadas às entidades da Umbanda.

- O usuário pode verificar suas respostas, limpar o grid e visualizar a pontuação obtida (100 pontos por palavra correta).

- Ao clicar em uma dica no painel lateral, o foco do cursor é movido automaticamente para a primeira célula da palavra correspondente no grid.

- A pontuação é enviada à API web-data-viz via requisição POST, persistindo o resultado no banco de dados vinculado ao ID do usuário logado.

- A dashboard exibe uma KPI exclusiva com a última pontuação do usuário na cruzadinha, carregada via API.

## 4.2 Requisitos do Projeto

Para o desenvolvimento do Vozes de Luanda, serão necessários componentes de hardware e software que permitam o armazenamento, processamento e visualização dos dados.

4.2.1 Requisitos Funcionais e Tecnológicos:

- Sistema de cadastro e autenticação de usuários com controle de sessão via sessionStorage.

- Banco de dados relacional para persistência de usuários, sugestões e registros de acesso.

- Banco de dados hospedado em máquina virtual com redirecionamento da porta 3306 para 3307.

- API para comunicação entre front-end e banco de dados (web-data-viz).

- Dashboard interativa com gráfico de barras (acessos por entidade) e gráfico de pizza (distribuição de frenteiros).

- Sistema de registro automático de acesso às entidades para alimentar os gráficos.

- Interface responsiva e com temas visuais dinâmicos por entidade.

- Campo de sugestões no footer vinculado ao usuário logado.

- Mini-jogo de cruzadinha interativa em JavaScript puro, com persistência de pontuação via API e KPI dedicada na dashboard.

# 5. RECURSOS NECESSÁRIOS

A execução do projeto exige recursos tecnológicos e humanos que possibilitem o desenvolvimento, testes e implementação da solução proposta.

## 5.1 Recursos de Hardware

- Computador ou notebook para programação e testes.

- Máquina virtual (VM) para hospedagem do banco de dados MySQL.

- Rede de internet para comunicação entre front-end e servidor.

## 5.2 Recursos de Software

- Linguagens de desenvolvimento web: HTML5, CSS3 e JavaScript.

- Linguagem de back-end: JavaScript (Node.js com Express.js).

- API de conexão: web-data-viz.

- Sistema gerenciador de banco de dados: MySQL.

- Servidor local para testes.

- Ferramenta de gestão de projeto.

- Repositório de código no GitHub.

## 5.3 Recursos Humanos

A equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto é composta por 6 membros, com as respectivas funções:

| Recurso | Nome | Carga Horária |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor Front-End | Max Araujo | 40 horas |
| Desenvolvedor Back-End | Max Araujo | 60 horas |
| DBA | Max Araujo | 20 horas |
| Gestor do Projeto | Max Araujo | 60 horas |
| Ferramentas de Gestão | Max Araujo | 20 horas |

## 5.4 Resultados Esperados

- Disponibilizar conteúdo informativo verificado sobre as entidades da Umbanda, acessível gratuitamente a qualquer pessoa.

- Registrar e armazenar os acessos dos usuários às entidades, possibilitando a visualização do histórico na dashboard.

- Disponibilizar gráficos interativos que facilitem a interpretação dos dados de uso da plataforma.

- Oferecer um canal de comunicação via sugestões, permitindo que os usuários contribuam com melhorias.

## 5.5 Partes Interessadas

| Parte Interessada | Papel no Projeto | Responsabilidade Principal |
| --- | --- | --- |
| Clara Salomão e Fernando Brandão | Professores orientadores de PI | Orientação, aprovação de conteúdo e validação das páginas. |
| Usuários e praticantes da Umbanda | Cliente / Usuário Final | Aprovação de conteúdo, validação das páginas e uso da plataforma. |

# 6. MACRO CRONOGRAMA

| Etapa | Duração Estimada |
| --- | --- |
| Projeto criado e configurado no GitHub | 1 dia |
| Contexto de Negócio | 1 dia |
| Justificativa do Projeto | 1 dia |
| Protótipo das telas no Figma | 5 dias |
| Desenvolvimento das telas HTML/CSS | 7 dias |
| Implementação do back-end (Node.js + Express) | 5 dias |
| Modelagem e criação do banco de dados MySQL | 2 dias |
| Configuração da máquina virtual e redirecionamento de porta | 1 dia |
| Integração front-end com API (web-data-viz) | 4 dias |
| Implementação da dashboard (gráficos de barras e pizza) | 3 dias |
| Testes e correções de bugs | 4 dias |
| Documentação do Projeto | 3 dias |
| Entrega final | 1 dia |

# 7. PREMISSAS E RESTRIÇÕES

## 7.1 Premissas

- O servidor de banco de dados na máquina virtual estará disponível durante os testes e apresentações.

- Haverá conectividade de rede para comunicação entre o front-end e a API.

- O usuário terá acesso a computador e internet para utilizar a plataforma.

- A equipe do projeto estará disponível durante todo o cronograma definido.

- O banco de dados e o servidor local funcionarão sem interrupções durante o desenvolvimento.

- As informações religiosas contidas no site serão previamente verificadas pelo sacerdote responsável.

## 7.2 Restrições

- O orçamento será limitado aos recursos da equipe.

- A aplicação será web — não haverá aplicativo mobile nativo.

- O sistema utilizará exclusivamente as tecnologias definidas no escopo: HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MySQL e web-data-viz.

- O banco de dados será hospedado em máquina virtual local, utilizando redirecionamento da porta 3306 para 3307 para evitar conflitos de aplicação.

- O conteúdo religioso estará restrito às 10 entidades definidas no escopo.

## 7.3 Riscos

- Instabilidade da máquina virtual que hospeda o banco de dados, podendo causar indisponibilidade do sistema.

- Conflitos de porta ou configuração incorreta do redirecionamento 3306 > 3307.

- Perda de dados na sessão do usuário (sessionStorage) ao fechar o navegador inesperadamente.

- Falhas na integração entre o front-end e a API web-data-viz.

- Limitações do protótipo acadêmico: por ser experimental, pode não suportar alto volume de usuários simultâneos.

## 7.4 Limites

- Todos os dados exibidos na dashboard são obtidos exclusivamente do banco de dados via API.

- O sistema oferece controle apenas dos dados relacionados ao uso da plataforma (acessos e sugestões).

- A autenticação é baseada em sessão via sessionStorage — não há persistência de login entre sessões.

## 7.5 Exclusões

- O desenvolvimento de um aplicativo nativo (iOS/Android) não está incluído no escopo.

- Funcionalidades de e-commerce, doação ou pagamento não serão implementadas.

- O monitoramento de usuários em tempo real fora da dashboard não está previsto.

- Conteúdo sobre outras religiões afro-ameríndias além da Umbanda não será abordado nesta versão.